**РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ**

**АДМИНИCТРАЦИЯ ПАРАПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |
| --- |
|  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **от « 24 » октября 2017г.** | **№94** |

с. Парапино

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года.

2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3 Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Парапинского сельского поселения Е.Е. Кечина

# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

# АДМИНИCТРАЦИЯ ПАРАПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
|  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **от « 21 » августа 2017г.** | **№79/1** |

с. Парапино

**Об утверждении проекта муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Парапинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1.Утвердить проект муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года.

2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3 Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Парапинского сельского поселения Е.Е. Кечина

**Программа**

**“Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения** **”**

**на 2018-2022 года**

с. Парапино 2017 г.

**Паспорт**

**программы «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения » на 2018-2022 года (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Парапинского сельского поселения |
| Цель программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории Парапинского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парапинского сельского поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Парапинского сельского поселения;  - формирование реализованных практик благоустройства на территории Парапинского сельского поселения;  -повышение квалификации сотрудников администрации Парапинского сельского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий -.  2. Количество благоустроенных общественных мест -  3. Площадь благоустроенных дворовых территорий – .  4. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 процентов.  5 . Площадь благоустроенных общественных мест – 1,4 га  6. Доля благоустроенных общественных мест - 1  7. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Парапинского сельского поселения) – 100 процентов.  8. Количество реализованных проектов по благоустройству – .  9. Доля муниципального образования, правила благоустройства которого, включает порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству – 100 процентов.  10. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 50 процентов. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2022 года, реализуется этапами по годам |
| Объемы финансового обеспечения программы | объем финансирования Программы составляет 3 628,6 тыс. рублей, в том числе:  федеральный и республиканский бюджеты – 3 582, 314 тыс. рублей;  местные бюджеты муниципальных образований – 44,286 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | выполнение поставленных целей и задач программы, улучшение целевых индикаторов и показателей программы |

**Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Благоустройство территории – это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории Парапинского сельского поселения, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Многие объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния территорий свидетельствует о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в законодательные акты и принятия федеральных требований к благоустройству территорий, а органам местного самоуправления, актуализировать нормативные акты в области развития городской среды в соответствии с федеральными требованиями и обеспечить 100-процентное выполнение первоочередных мероприятий по благоустройству.

Ситуация по благоустройству территорий за последние 3 года характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0 | 0 | 00 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | проценты | 0 |  |  |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Парапинского сельского поселения | проценты | 0 |  |  |

**Раздел 2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей**

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Парапинского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парапинского сельского поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Парапинского сельского поселения;

формирование реализованных практик благоустройства на территории Парапинского сельского поселения;

повышение квалификации сотрудников администрации Парапинского сельского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территорий муниципального образования;

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

привлечение представителей общественных организаций инвалидов и самих инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству дворовых территорий.

При реализации программы учитывать удобство и безопасность подходов к многоквартирным домам для инвалидов.

так же необходимо учитывать следующие требования:

- предусмотреть парковочные места для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- установка пандусов, отвечающих по своим параметрам, потребностям инвалидов.

Программа рассчитана на период с 2018 – 2022 года. Реализация программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в *приложении 1.*

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий, видов и объемов работ**

Мероприятия программы предусматривают проведение комплекса мер, который предусматривает ряд организационно-правовых, финансово-инвестиционных мероприятий, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы.

Благоустройство территорий МКД предполагает:

1. **минимальный перечень** **видов работ** по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) *(далее - минимальный перечень работ по благоустройству);*
2. **перечень дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование тротуаров) *(далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);*
3. **трудовое участие граждан** в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ. Порядок трудового участия приведен в *приложении 4*

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

- утверждение муниципальной программы Парапинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения » на 2018 – 2022 годы, предусматривающей софинансирование за счет средств бюджета Республики Мордовия муниципальных программ формирования современной городской среды в указанный период – не позднее 31 декабря 2017 г.;

- обеспечение утверждения администрацией Парапинского сельского поселения, муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов – не позднее 31 декабря 2017 г.;

- обеспечение утверждения (корректировки) по результатам общественных обсуждений администрацией Парапинского сельского поселения правил благоустройства поселения, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – не позднее 1 ноября 2017 г.;

- организация отбора на территории Парапинского сельского поселения реализованных проектов по благоустройству в целях представления их в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее одного реализованного в 2018 году лучшего проекта по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в порядке и на условиях, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – не позднее 1 декабря 2018 г.;

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. Объем финансирования программы составляет 4 628,6 тыс. рублей, в том числе 4 582,314 тыс. рублей средства федерального и республиканского бюджетов, и размер расходных обязательств бюджета Парапинского сельского поселения составляет 46,286 тыс. рублей.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, для осуществления участия граждан, организаций в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования будут проведены мероприятия по:

- созданию единого информационного интернет – ресурса, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению онлайн-участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работе с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешиванию афиш и объявлений на информационных досках, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые точки, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней ( ФАП, ДК, библиотеки), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информированию местных жителей через школу и детский сад, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальному приглашению участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использованию социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

- установке интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.

Перечень основных мероприятий программы указан в *приложении 2*.

**Раздел 4. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Парапинского сельского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Парапинского сельского поселения**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Парапинского сельского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Парапинского сельского поселения, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» *(далее – Порядок).*

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению *(далее – дизайн проект).*

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству *(далее – заинтересованные лица).*

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий, расположенных на территории Парапинского сельского поселения территорий общего пользования Парапинского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Парапинского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий, расположенных на территории Парапинского сельского поселения и территорий общего пользования Парапинского сельского поселения осуществляется Администрацией Парапинского сельского поселения в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Парапинского сельского поселения .

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется Администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Парапинского сельского поселения осуществляется с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

**Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 3628,6 тыс. рублей, в том числе 35382,314 тыс. рублей средства федерального и республиканского бюджетов, и 44,286 тыс. рублей средства Парапинского сельского поселения.

Средства, направляемые на реализацию мероприятий программы, распределяются следующим образом:

3628,6 тыс. рублей подлежит направлению на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в *приложении 3*.

**Раздел 6. Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя программы, участников программы и органов местного самоуправления.

В перечень придомовых территорий программы включены (предварительно) 1 территории общего пользования в соответствии с протоколом рассмотрения заявок поступивших от представителей общественности Парапинского сельского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **ул. Советская, 5** |

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляются в соответствии с [постановлением](http://internet.garant.ru/#/document/8918704/entry/0) Правительства Республики Мордовия от 29 августа 2006 г. № 384 «О разработке и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует Республика Мордовия».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия осуществляет:

- общее руководство и управление программой;

-координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления, связанной с реализацией программы, в части исполнения ими положений программы.

**Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности программы**

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Парапинского сельского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 14единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 1,65 га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Парапинского сельского поселения) – 100 процентов.

5. Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстрой России – 1 единиц.

6. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 50 процентов;

7. объем трудового участия собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству;

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

*Приложение 1*

к программе «Формирование современной

городской среды на территории

Парапинского сельского поселения»

на 2018-2022 года

**Целевые индикаторы**

программы «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 1,4 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Парапинского сельского поселения) | проценты | 100 |
| 5 | Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстрой России. | ед. | 1 |
| 6 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты | 50 |

*Приложение 2*

к программе «Формирование современной

городской среды на территории

Парапинского сельского поселения»

на 2018-2022 года

**Перечень**

основных мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Связь с показателями Программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Организационно-правовые** **мероприятия** | | | | | |
| Подготовка и утверждение до 1 сентября 2017 г. проекта Муниципальной программы Парапинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» на 2018 – 2022 годы, предусматривающей софинансирование, за счет средств республиканского бюджета муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация Парапинского сельского поселения | 01.04.2017 | 16.08.2017 | получение финансовой поддержки из федерального бюджета | увеличение количества благоустроенных территорий |
| Внесение изменений в закон Республики Мордовия об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев, в том числе, повышение с 1 января 2021 г. административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия | 01.05.2017 | 16.10.2017 | стимулирование лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований в надлежащем содержании данных объектов | увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц |
| Организация отбора и представление не менее 1-ого реализованного в 2017 году лучших проекта по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.09.2018 | 13.11.2022 | формирование федерального  реестра лучших реализованных  практик (проектов) по благоустройству | количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстрой России |
| **2. Финансово-инвестиционные мероприятия** | | | | | |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия совместно с администраций муниципального образования | 01.04.2018 | 01.11.2022 | улучшение комфортности проживания граждан | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования |
| **3. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ** | | | | | |
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (создание единого интернет-сайта, информационные компании в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т.д.) | Администрация Парапинского сельского поселения | 01.02.2018 | 31.12.2022 | повышение уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий | увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц |
| Формирование и представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации списка представителей Республики Мордовия для направления на обучение в целях обеспечения эффективной реализации приоритетного проекта | Администрация Парапинского сельского поселения | 01.02.2017 | 31.12.2017 | повышение квалификации сотрудников муниципальных образований в сфере реализации проектов по благоустройству территорий муниципальных образований | количество представителей, прошедших обучение в соответствие с программой обучения, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

*Приложение 3*

к программе «Формирование современной

городской среды на территории

Парапинского сельского поселения»

на 2018-2022 года

**Ресурсное обеспечение**

реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **Рз  Пр** | **ЦСР** | **ВР** |  |
| Программа «Формирование современной городской среды на территории Парапинского сельского поселения» на 2018-2022 года | Ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия  Участники: Министерство финансов Республики Мордовия;  Министерство печати и информации Республики Мордовия;  органы местного самоуправления | феде-ральный бюджет |  |  |  |  | 35382,314 |
| респуб-ликанс-кий бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 44,286 |
| всего |  |  |  |  | 3628,6 |

*Приложение 4*

к программе «Формирование современной

городской среды на территории

Парапинского сельского поселения»

на 2018-2022 года

**Порядок**

**трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ**

1. **Общие положения**
   1. Настоящий Порядок трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр регламентирует процедуру трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Парапинского сельского поселения.
   2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) **дополнительный перечень работ** – перечень работ по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) **форма трудового участия** – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

1. **Порядок трудового участия граждан**

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

*Приложение 5*

к программе «Формирование современной

городской среды на территории

Парапинского сельского поселения»

на 2018-2022 года

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб) |
| 1 | Стоимость ремонта дворовых проездов | м2 | 1210 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 4100 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 1200 |
| 4 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 53152 |

*Приложение 6*

к программе «Формирование современной

городской среды на территории

Парапинского сельского поселения»

на 2018-2022 года

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб) |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. |  |
|  | - качели | шт. | 11890 |
|  | - горка | шт. | 23500 |
|  | - карусель | шт. | 14990 |
|  | - песочница | шт. | 5900 |
|  | - другие | шт. |  |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. |  |
|  | - футбольные ворота | шт. | 10000 |
|  | - стенка-турник | шт. | 6100 |
|  | - другие | шт. |  |
| 3 | Устройство парковки | кв.м | 1210 |
| 4 | Устройство тротуара | кв.м | 1100 |
| 5 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 53152 |