Администрация Изосимовского сельского поселения

Ковылкинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2023г.                                                                             № 7

О подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка

2023 года на территории Изосимовского сельского поселения и об утверждении плана действий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117–ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях  современного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2023 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях (ГТС), прудов, администрация Изосимовского сельского поселения постановляет:

1. Провести мероприятия по обеспечению безопасности людей в период весеннего паводка 2023 года на территории Изосимовского сельского поселения.

2. Утвердить план подготовки к безаварийному пропуску весеннего паводка  2023 года на территории Изосимовского сельского поселения (план прилагается).

3. Руководителям учреждений, организаций и предприятий. независимо от форм собственности, расположенных на территории поселения, организовать и провести комплекс организационных, технических, информационных и других неотложных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей, производства и окружающей природной среды от возможных последствий паводка.

4. Незамедлительно информировать об угрозе ЧС на водных объектах

по телефону 8(83453)2-13-33 службу ЕДДС, 8(8342)23-17-20, 23-17-21 отдел водных ресурсов по Республике Мордовия, 8(8342)24-49-40 Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, главу и председателя КЧС и ОПБ Ковылкинского муниципального района Бутяйкин И.Н., директора МКУ «Центра по ЧС и вопросам ЕДДС» - Матвейчеву А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетени Изосимовского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Изосимовского сельского поселения

Ковылкинского муниципального района                               Л.М. Громова

Приложение 1

к постановлению администрации

Изосимовского сельского поселения

от 27 февраля № 7

План мероприятий

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2023 года

на территории Изосимовского сельского поселения

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать дежурные бригады на гидротехнических сооружениях по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 года, с графиками дежурств и номерами контактных телефонов | с 15.03.2023г. по 19.03.2023г. | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 2. | Провести работы по оповещению населения о возможном подтоплении в период паводка. | с 27.03.2023г. по 29.03.2023г. | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 3. | Организовать обследование зон возможных затоплений с. Волгапино | с 27.03.2023г. по 31.03.2023г. | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 4. | Организовать контроль за подъемом уровня паводковой воды с.Волгапино | Март, апрель | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова с.Волгапино. ул. Луговая -Бурнашкин А.С., ул. Советская-Фролкина Т.В. |
| 5. | Провести проверки готовности к пропуску паводковых вод ГТС, аварии на которых могут привести к затоплению населенных пунктов | с 27.03.2023г. по 31.03.2023г | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 6. | Обратить внимание на наличие подъездов к ГТС. | с 27.03.2023г по 31.03.2023г | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 7. | Особое внимание предупредить режиму паводковой сработки ГТС. | Март, апрель 2023г. | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 8. | Проверить исправность заторов и задвижек. | с 27.03.2023по 19.04.2023г | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 9. | Принять меры по организации и размещению эвакуируемого населения в ПВР с. Волгапино и создания требуемых условий жизни и деятельности граждан. | В период весеннего паводка | И.о. главы Изосимовского с/п – Л.М. Громова |
| 10. | Оказать медицинскую помощь пострадавшим | В период весеннего паводка | Волгапнский ФАП- Мотякова Н.В. |