**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 22.08. 2022 г. № 114**

**Об утверждении Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района на 2022-2025 годы.**

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района сорного растения- борщевик Сосновского, руководствуясь Уставом Парапинского сельского поселения, администрация Парапинского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района на 2022-2025годы.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы администрации

Парапинского сельского поселения

Ковылкинского муниципального района С.В.Канайкина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Парапинского сельского поселения

Ковылкинского муниципального района

от «22» августа 2022 г. № 114

ПЛАН

мероприятий по борьбе с сорным растением – борщевик Сосновского

на территории Парапинского сельского поселения  
на 2022 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем работ,  га | Сроки выполнения мероприятия | Особенности проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | | |
| 1.1. | Картирование территорий, заросших сорным растением – борщевик Сосновского | - | Ежегодно | Составление банка данных численности и расселения борщевика Сосновского | Глава администрации Парапинского с/п |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | В течение года | Размещение информации на официальном сайте администрации Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, распространение наглядной агитации | Глава администрации Парапинскогос/п |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | |
| 2.1 | Картирование территорий, заросших сорным растением – борщевик Сосновского | - | Ежегодно | Составление банка данных численности и расселения борщевика Сосновского | Глава администрации Парапинскогос/п, отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Ковылкинского муниципального района |
| 2.2 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | В течение года | Размещение информации на официальном сайте администрации Парапинского  сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, распространение наглядной агитации | Глава администрации Парапинского с/п, отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Ковылкинского муниципального района |
| 3. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог | | | | | |
| 3.1 | Картирование территорий, заросших сорным растением – борщевик Сосновского | - | Ежегодно | Составление банка данных численности и расселения борщевика Сосновского | Глава администрации Парапинского с/п, ООО «МАПО ТРАНС» |
| 3.2 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | В течение года | Размещение информации на официальном сайте администрации Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, распространение наглядной агитации | Глава администрации Парапинского с/п, ООО «МАПО ТРАНС» |

Примечания:

1. План мероприятий составлен на основании Методических рекомендаций по борьбе с борщевиком Сосновского. Срок проведения мероприятий зависит от назначения землепользователя, метода борьбы и степени засоренности борщевиком. 2. В ходе реализации Плана возможна корректировка мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Пестициды должны применяться в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.